附 件1

2026年平顶山市揭榜挂帅张榜项目信息需求表

	单位名称
	河南中煤电气有限公司

	项目名称
	磁悬浮空气压缩机关键技术攻关与示范应用

	联系人
	孙晓红
	联系电话
	19303758888
	所属领域
	装备制造

	具体

技术

需求
	本项目拟解决煤炭洗选复杂工况下磁悬浮空压机的“卡脖子”技术问题，包括磁悬浮轴承高速稳定性控制、多粉尘高湿度环境适应性、核心部件本地化配套等。

	达到

的指

标值
	1.磁悬浮轴承转速超30000rpm时振动幅值≤5μm；

2.密封系统粉尘阻隔效率≥99.5%，核心部件寿命延长3倍以上；

3.耐高温磁性材料工作温度≥150℃，表面涂层可有效抑制氧化腐蚀，且对磁性能影响极小；

4.导磁部件涂层硬度≥30GPa，同时具备自润滑特性；

5.本地化关键部件配套率≥85%；

6.研发排气量20~120m³/min的系列产品，能效较传统产品提升20%以上，单台年节电15万度。

	对揭

榜方

要求
	1.项目周期需严格控制在2年以内，按节点完成技术攻关、样机制造、应用验证及交付。

2.知识产权按协议归属，成果优先在河南省内转化；共同成果依据投入、贡献及合同约定共享权益，收益遵循风险共担、利益共享原则分配。
3.核心团队须配备至少5名高级职称或博士骨干，其中2人具备5年以上研发经验。
4.资金专款专用，按预算执行，每季度提交进展报告并接受监督。
5.样机须通过权威检测，达到节能30%以上、噪音≤75dB、无故障运行≥10000小时。
6.示范应用需在平顶山市装备制造或能源化工领域选企业，安装至少1台套设备稳定运行6个月，性能达标后交付。


	单位名称
	平顶山慧智生物科技有限公司

	项目名称
	基于机器学习的猪脑源-神经保护肽的高效制备关键技术研究及产业化

	联系人
	李应举
	联系电话
	15649486999
	所属领域
	生物医药

	具体

技术

需求
	本项目针对国内抗阿尔兹海默症猪脑活性肽产业短板与难题，聚焦定向酶解、高效分离纯化、活性稳定化、规模化量产四大核心工艺技术攻关，开展活性肽作用机制验证研究，破解行业痛点，研制高纯度、高稳定性、高生物活性的药用及食品级猪脑活性肽产品，补齐我市生物医药功能肽产业化技术短板。

	达到

的指

标值
	1.精准定向酶解技术，筛选适配猪脑蛋白的特异性蛋白酶，优化酶解工艺参数，精准切割蛋白分子，定向制备500–2000 Da的抗AD特异性活性肽，要求活性肽总得率≥20%，最终产品活性肽纯度≥90%。

2.活性稳定化关键技术，自研专用复合活性保护剂，搭配高效微胶囊包埋工艺，解决活性肽常温易降解问题，产品常温密封保质期≥24个月，冻干成品水分含量≤5%，水溶性溶解度≥98%。
3.全流程规模化生产工艺，搭建年产100吨自动化生产线，优化全工艺流程，建立全链条质量管控体系，成品满足药用级与食品级双重标准，重金属残留、微生物指标符合国家行业限值要求。
4.药效作用机制验证，探明活性肽四大作用分子机理，完成细胞与动物活体实验，为产品临床应用与市场化提供数据支撑。 

	对揭

榜方

要求
	1.项目时限：总周期36个月，自合同签订之日起，1-8个月内完成小试与工艺优化，9-18个月内完成中试生产线建设与调试，19-28个月内完成产品验证与标准制定，29-36个月内实现产业化并通过验收。

2.产权归属：项目研发成果（专利、技术、产品、标准）知识产权归双方共有，发榜企业享有独家产业化使用权。

3.利益分配：项目后续技术转让、产品销售等全部成果转化收益，可采取一次性买断或长期收益分红两种模式进行分配，具体分配比例、结算方式由双方另行签订补充协议约定。

4.团队与资质：揭榜方需具备国内著名高校或研究院背景，有生物工程、生物医药相关研究基础，拥有丰富的活性肽研发经验，无不良科研信用记录。


附  件2
2026年平顶山市揭榜挂帅项目揭榜意向表
	一、技术需求榜单信息

	榜单项目
	

	需求单位
	

	二、拟揭榜单位信息

	单位名称
	

	单位性质
	

	注册地区
	

	单位总人数
	
	研发人员数
	

	上年度营业收入

（万元）
	
	上年度研发投入
（万元）
	

	联系人
	姓名
	
	职务
	

	
	电话
	
	手机
	

	
	传真
	
	电子邮箱
	

	单位资质/荣誉
	

	产学研合作情况
	


附  件3

2026年平顶山市揭榜挂帅项目技术攻关方案
榜单名称：                                    
揭榜单位：                                    （盖章）

项目负责人：                                  
编写时间：            年        月       日

编写提纲

一、揭榜单位简介
1、揭榜单位的基本情况

2、揭榜团队情况
3、揭榜单位科研基础和科研投入情况

4、对技术需求攻关已有的工作基础情况

二、技术攻关方案

1、技术攻关的主要研究内容、总体目标和分阶段目标

2、解决技术需求拟采取的技术路线
3、技术路线的创新性和可行性（含与企业协同攻关可行性分析）
4、项目技术攻关的实施周期、进度安排和实施期的管理

5、资金筹措及使用安排
三、存在的风险分析及防控举措
符合揭榜条件的有关说明及附件材料

PAGE  


